ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

МП г. Абакана  «Абаканские электрические сети»

за    2010 год

- Общая характеристика предприятия

МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»(МПАЭС) действует на основании Устава. Юридический и почтовый адрес: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская,25.

Предприятие  работает  на  основании  свидетельства  о  допуске  к  определенным видам работ   № 0153.02-2010-1901002975-С-053

Численность персонала на 01.01.2011г. составляет 175 человек,  в том числе АУП – 91 человек и работников основных профессий 84 человека.

- Технико - экономические показатели работы МП «АЭС»  в 2010 году.

| № п/п | Показатели | План на 2010 год | Факт 2010 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено э/э со стороны тыс. кВтч | 561 500,00 | 596 659,00 |
| 2 | Потери, тыс. кВтч | 85 350,00 | 98 043,00 |
| 2.1 | то же в % | 15,11 | 16,43 |
| 3 | Полезный отпуск, тыс.кВтч | 476 150,00 | 498 616,00 |
| 4 | Доходы всего, тыс.руб. | 432553,4 | 519 669,46 |
| 4.1 | - оказание услуг по передаче э/э | 424 394,50 | 430 653,61 |
| 4.2 | - муниципальный заказ (уличное освещение) | 8158,9 | 8 158,90 |
| 4.3 | - прочие | --- | 47 238,56 |
| 4.4 | - тех.присоединение | --- | 33 648,39 |
| 5 | Прибыль от всех видов деятельности, тыс. руб. | 86 763,83 | 61 329,27 |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 5.1 | - оказание услуг по передаче э/э | 32 748,94 | 36 525,56 |
| 5.2 | - прочая деятельность | --- | -3500,00 * |
| 5.3 | - тех. присоединение | --- | 28 303,71 |

Объем эксплуатируемых электроустановок составляет:

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | по состоянию на 01.01.2009 г. | по состоянию на 01.01.2010 г. | по состоянию на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии 110 кВ (двухцепная) | км | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 2 | Воздушные линии 10 кВ | км | 163,171 | 166,303 | 167,603 |
| 3 | Воздушные линии 0,4 кВ | км | 312,2 | 318,791 | 322,02 |
| 4 | Кабельные линии 10 кВ | км | 252,146 | 262,874 | 260,275 |
| * - В 2010 году по прочей деятельности МП «АЭС» сформировался убыток. Что связано, прежде всего, с превышением фактических расходов над полученным доходом по техническому обслуживанию и содержанию объектов уличного освещения. Кроме того, на отрицательный финансовый результат повлияло участие МП «АЭС» в долевом строительстве объектов электроснабжения совместно с администрацией г. Абакана. |
| 5 | Кабельные линии 0,4 кВ | км | 160,418 | 161,75 | 170,4123 |
| 6 | Трансформаторные подстанции в т.ч. ПС 110/10 кВ «Полярная» | шт | 312 | 320 | 331 |
| 7 | Установленная мощность трансформаторов в ТП | МВА | 260,935 | 266,25 | 277,828 |
| 8 | Распределительные пункты | шт | 15 | 16 | 16 |
| 9 | Установленная мощность трансформаторов в РП | МВА | 7,115 | 9,115 | 9,115 |
| 10 | Линии уличного освещения | км | 222,46 | 178,32 | 189,632 |

Объем электроустановок находящихся на техническом обслуживании МП «АЭС»:

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | по состоянию на 01.01.2009 г. | по состоянию на 01.01.2010 г. | по состоянию на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии 10 кВ | км | 4,365 | 2,969 | 3,539 |
| 2 | Воздушные линии 0,4 кВ | км | 3,164 | 1,581 | 1,681 |
| 3 | Кабельные линии 10 кВ | км | 23,99 | 12,13 | 9,531 |
| 4 | Кабельные линии 0,4 кВ | км | 9,217 | 9,809 | 13,0912 |
| 5 | Трансформаторные подстанции | шт | 31 | 27 | 20 |
| 6 | Количество трансформаторов в ТП | шт | 47 | 47 | 29 |
| 7 | Распределительные пункты | шт | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Количество трансформаторов в РП | шт | 7 | 2 | 2 |

- Организация деятельности предприятия

Основной задачей МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» является  бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с ГОСТом – 13109-97 с минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов.

Деятельность МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» в 2010 году была направлена на:

1. Ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание  электросетевого хозяйства:

- реконструкцию, монтаж электрических сетей ТП, РП;

- капитальный ремонт воздушных, кабельных линий, подстанций  и зданий;

- ревизию  и осмотры ЛЭП и подстанций в объемах и сроках, предусмотренных  ПТЭ и эксплуатационными инструкциями;

- текущий и внеочередной ремонт оборудования, зданий и электрических устройств;

- проектирование;

- проверку знаний и повышение квалификации оперативного, эксплуатационного и ремонтного персонала;

2. Осуществление энергетического надзора  за техническим состоянием электроустановок потребителей электроэнергии, подключенных к сетям МПАЭС и надзор за проведением земляных работ в охранной зоне  КЛ-10 -0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ.

3. Приемку в эксплуатацию электроустановок 10 - 0,4кВ от сторонних и подрядных организаций после проведенной реконструкции и ремонтов.

4. Выдачу технических условий на подключение к сетям обслуживаемых МПАЭС.

В части оказания услуг по осуществлению технологического присоединения:

| № п/п | Наименование мероприятия | за 2008год | за 2009год | за 2010год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрено заявок на технологическое присоединение, шт | 2947 | 1002 | 953 |
| 2 | Заключено договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МП «АЭС», шт | 723 | 694 | 792 |
| 3 | Сумма по заключенным договорам, тыс. руб. с НДС | 47 073 | 22 171 | 32 927,5 |

Число функциональных отказов в 2010 г. составило: 				108 шт.

(из них по вине сторонних организаций и посторонних лиц.)			42 шт

Износ оборудования электрических сетей, ТП, зданий и автотранспорта составляет:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | по состоянию на 01.01.2009 г. | по состоянию на 01.01.2010 г. | по состоянию на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные подстанции, кабельные линий 10 кВ, 0,4кВ, воздушные линий 110 кВ, 10кВ, 0,4 кВ, здания, средства телемеханики | % | 41 | 39 | 39 |
| 2 | Автотранспорт | % | 39 | 60 | 49 |

В 2010 году выполнены следующие работы по реконструкции и ремонту объектов уличного освещения:

- Замена ВЛ-0,4 кВ УО от ТП-179 ф.7 на провод СИП2А с переводом нагрузки на ТП-242 в границах ул. Володарского – Молокозавод протяженностью 0,43км.

- Замена кабелей питания светильников на СИП2А от ТП-202 ф.10 по ул. Пушкина в границах жилого дома №17 до ул. И. Ярыгина, школа №30 – музей общей длиной 1,442км.

- Замена пункта питания от ТП-607 и выход по ул. Железнодорожная на ул. Павших Коммунаров длиной 0,14км.

- Замена светильников РКУ на ЖКУ с лампами NAVT в количестве 300шт.

- Замена ВЛ-0,4 кВ УО по ул. Мира в границах завод «Легмаш» – ул. Целинная протяженностью 0,55км.

- Монтаж автоматизированной системы управления уличным освещением г. Абакана в 33-х пунктах питания

В 2010 году выполнен  капитальный ремонт следующих объектов за счет средств предприятия:

- Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (10 шт.) и трансформаторов (18 шт). Затраты составили 5 116,05 тыс. руб.

- Капитальный ремонт воздушных линий 10 кВ по г. Абакану.

Затраты составили  1617,56  тыс. руб.

- Капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ по г. Абакану.

Затраты составили  5913,59  тыс. руб.

- Восстановлены кабельные линии 10 кВ на сумму  3 933,25 тыс. руб.

- Восстановлены кабельные линии 0,4  кВ на сумму  1366,38 тыс. руб.

Объем затрат по капитальному ремонту составил:

| в 2008году | в 2009году | в 2010году |
| --- | --- | --- |
| 14 532,95 тыс. руб. | 15 140 тыс. руб. | 17 980,75 тыс. руб. |

Подготовка проектной документации:

| № п/п | Наименование | в 2008году | в 2009году | в 2010году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнено проектных работ | 56 | 47 | 26 |
| 2 | Сумма по выполненным проектным работам, тыс. руб. | 5 039,96 | 1723,8 | 4500 |

В части реализации инвестиционной программы МП «АЭС» в 2010г. выполнило реконструкцию следующих объектов:

- ВЛ-10 кВ  на общую сумму 8 645 тыс. руб.

- ВЛ-0,4 кВ  на  общую сумму 19 721 тыс. руб.

- Кабельные линии 10 кВ на общую сумму 8 278 тыс. руб.

- Кабельные линии 0,4 кВ на общую сумму 3 168 тыс. руб.

- ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ на общую сумму 16 107 тыс. руб.

- Прочие затраты ( внедрение АСКУЭ, приобретение автотранспорта,  оргтехники и передвижных электростанций) на общую сумму 15 380 тыс. руб.

Объем затрат по реконструкции составил:

| в 2008году | в 2009году | в 2010году |
| --- | --- | --- |
| 38 018,03 тыс. руб. | 35 706 тыс. руб. | 71 300 тыс. руб. |

Директор МП АЭС                                                     			В.В Марков